## Slide 1: Жизненный цикл ПО
Выполнил: Варганов М.А.
Преподаватель: Бушуева Е.В.

## Slide 2: Модели
Каскадная модель, или «водопад»;
V-образная модель;
Модель прототипирования, «Incremental Model»;
Модель быстрой разработки приложений, или RAD-модель;
Гибкая методология разработки;
Спиральная модель.

## Slide 3: Каскадная модель, или «водопад»
Подразумевает последовательное прохождение стадий, каждая из которых должна завершиться полностью до начала следующей.
Каскадная модель будет давать отличный результат только в проектах с четко и заранее определенными требованиями и способами их реализации. Нет возможности сделать шаг назад, тестирование начинается только после того, как разработка завершена или почти завершена.

## Slide 4: Как выглядит каскадная модель?

## Slide 5: Когда использовать каскадную методологию?
Только тогда, когда требования известны, понятны и зафиксированы. Противоречивых требований не имеется.
Нет проблем с доступностью программистов нужной квалификации.
В относительно небольших проектах.

## Slide 6: V-образная модель
V-образная модель применима к системам, которым особенно важно бесперебойное функционирование. Например, прикладные программы в клиниках для наблюдения за пациентами, интегрированное ПО для механизмов управления аварийными подушками безопасности в транспортных средствах и так далее.
Особенностью модели можно считать то, что она направлена на тщательную проверку и тестирование продукта, находящегося уже на первоначальных стадиях проектирования. Стадия тестирования проводится одновременно с соответствующей стадией разработки, например, во время кодирования пишутся модульные тесты.

## Slide 7: Как выглядит V-образная модель?

## Slide 8: Когда использовать V-модель?
Если требуется тщательное тестирование продукта, то V-модель оправдает заложенную в себя идею: validation and verification.
Для малых и средних проектов, где требования четко определены и фиксированы.
В условиях доступности инженеров необходимой квалификации, особенно тестировщиков.

## Slide 9: Модель прототипирования, «Incremental Model»
В инкрементной модели полные требования к системе делятся на различные сборки.
Имеют место несколько циклов разработки, и вместе они составляют жизненный цикл «мульти-водопад».
Цикл разделен на более мелкие легко создаваемые модули. Каждый модуль проходит через фазы определения требований, проектирования, кодирования, внедрения и тестирования.
Процедура разработки по инкрементной модели предполагает выпуск на первом большом этапе продукта в базовой функциональности, а затем уже последовательное добавление новых функций, так называемых «инкрементов». Процесс продолжается до тех пор, пока не будет создана полная система.

## Slide 10: Как выглядит прототипирования модель?

## Slide 11: Когда использовать прототипированую модель?
Когда основные требования к системе четко определены и понятны. В то же время некоторые детали могут дорабатываться с течением времени.
Требуется ранний вывод продукта на рынок.
Есть несколько рисковых фич или целей.

## Slide 12: Модель быстрой разработки приложений, или RAD-модель
RAD-модель — разновидность инкрементной модели. В RAD-модели компоненты или функции разрабатываются несколькими высококвалифицированными командами параллельно, будто несколько мини-проектов.
Созданные модули затем интегрируются в один рабочий прототип.

## Slide 13: Модель быстрой разработки приложений включает следующие фазы:
Бизнес-моделирование: определение списка информационных потоков между различными подразделениями.
Моделирование данных: информация, собранная на предыдущем этапе, используется для определения объектов и иных сущностей, необходимых для циркуляции информации.
Моделирование процесса: информационные потоки связывают объекты для достижения целей разработки.
Сборка приложения: используются средства автоматической сборки для преобразования моделей системы автоматического проектирования в код.
Тестирование: тестируются новые компоненты и интерфейсы.

## Slide 14: Как выглядит RAD-модель?

## Slide 15: Когда используется RAD-модель?
Может использоваться только при наличии высококвалифицированных и узкоспециализированных архитекторов. Бюджет проекта большой, чтобы оплатить этих специалистов вместе со стоимостью готовых инструментов автоматизированной сборки. RAD-модель может быть выбрана при уверенном знании целевого бизнеса и необходимости срочного производства системы в течение 2-3 месяцев.

## Slide 16: Гибкая методология разработки
В «гибкой» методологии разработки после каждой итерации заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет. Это одно из преимуществ гибкой модели. К ее недостаткам относят то, что из-за отсутствия конкретных формулировок результатов сложно оценить трудозатраты и стоимость, требуемые на разработку.
Методология подходит для больших или нацеленных на длительный жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям рынка.

## Slide 17: Как выглядит «гибкая» модель?

## Slide 18: Когда использовать «гибкую» модель?
Когда потребности пользователей постоянно меняются в динамическом бизнесе.
Изменения на Agile реализуются за меньшую цену из-за частых инкрементов.
В отличие от модели водопада, в гибкой модели для старта проекта достаточно лишь небольшого планирования.

## Slide 19: Спиральная модель
«Спиральная модель» похожа на инкрементную, но с акцентом на анализ рисков. Она хорошо работает для решения критически важных бизнес-задач, когда неудача несовместима с деятельностью компании, в условиях выпуска новых продуктовых линеек, при необходимости научных исследований и практической апробации.
Эта модель не подойдет для малых проектов, она резонна для сложных и дорогих.

## Slide 20: Спиральная модель предполагает 4 этапа для каждого витка:
Планирование;
Анализ рисков;
Конструирование;
Оценка результата и при удовлетворительном качестве переход к новому витку.

## Slide 21: Как выглядит спиральная модель?

## Slide 22: Пример
В своем разрабатываемом проекте используется каскадная модель.
Она состоит из 5 этапов:
Анализ требований
Проектирование
Разработка
Тестирование
Техническая поддержка

## Slide 23: Анализ требований
Начав проект, следует проанализировать, что требуется от продукта, эту информацию можно получить от заказчика.
Подбор подходящих авиабилетов на основе выбранных данных
Бронирование авиабилетов
Просмотр подробной информации о рейсе
Просмотр информации о купленном авиабилете

## Slide 24: Проектирование
Этап проектирования заключается в разработке концептуальной модели предметной области, определения объектов как сущностей. Также проектируется логическая структура БД.

## Slide 25: Проектирование логической структуры БД
Определяются атрибуты сущности, их имя и тип данных

## Slide 26: Разработка
На этапе разработки проектируется физическая структура БД, интерфейс продукта и его функционирование.

## Slide 27: Разработка

## Slide 28: Тестирование
На данном этапе происходит тестирование проекта. Проверка ограничений целостности, исследуется поведение программного продукта, основной целью которого является выявление багов.

## Slide 29: Техническая поддержка
В моем проекте этот этап на данный момент не производится. Суть данного этапа заключается в модификации программного продукта после поставки с целью исправления ошибок. Например, я буду исправлять ошибки, которые были выявлены после демонстрации проекта комиссии, чтобы добавить его в дипломную работу.